## Slide 1
POLICY BRIEF
TAWOS Team Analytics
Sprint-28 · качество потока восстановилось на меньшем объёме

## Slide 2
Контекст
Что измеряем
Поток задач, commitment, velocity, cycle time, блокировки и переоткрытия.
Как сравниваем
Sprint-28 против Sprint-27 и истории за 12 спринтов.
Ограничение
Целевые уровни отсутствуют в источнике; сравнение с планом исключено.
2/7

## Slide 3
Главное в цифрах
Качество улучшилось при меньшем объёме
89,0%
Done rate
+4,9 п.п. к Sprint-27
89,1%
Commitment
+1,5 п.п.
5,9 дня
Cycle time
−17,1%
1 184 SP
Velocity
−31,5%
3/7

## Slide 4
Динамика за 12 спринтов
Sprint-28 вернулся к обычному диапазону качества
Chart: 
| S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28
Velocity | 1408 | 1184 | 1366 | 1228 | 1384 | 1370 | 1063 | 1363 | 1473 | 1335 | 1729 | 1184
4/7

## Slide 5
Moodle: локальная точка внимания
Done rate 72,5%, но cycle time улучшился на 35% — не смешиваем завершение с перегрузкой.
−2,5 п.п.
Изменение done rate
Sprint-28 против Sprint-27
5/7

## Slide 6
Восемь проектов Sprint-28
Объект | Команда | Done rate | Commitment | Cycle time
Apache Mesos | Platform | 90.9% | 90.4% | 5.7 дня
Confluence Server | Backend | 94.4% | 98.5% | 5.1 дня
Hyperledger Fabric | Blockchain | 84.6% | 82.6% | 7.8 дня
MongoDB Compass | Frontend | 93.8% | 88.6% | 3.5 дня
MongoDB Core Server | Backend | 94.3% | 96.3% | 5.8 дня
Moodle Platform | Full-stack | 72.5% | 81.2% | 8.0 дня
Spring XD | Data | 92.9% | 75.9% | 6.2 дня
Titanium SDK | Mobile | 100.0% | 100.0% | 4.8 дня
6/7

## Slide 7
Что делаем дальше
01
Moodle
Разобрать незавершённые задачи, сохранив улучшившийся cycle time.
02
MongoDB Core Server
Проверить причины роста cycle time на 20,8%.
03
Spring XD
Уточнить разрыв между done rate 92,9% и commitment 75,9%.
7/7